江门市技师学院荷塘校区（一期）“工匠传承”历史机械设备展示项目建设方案

一、项目背景与目标

学院自1963年建校以来，构建了“产训结合”的独特育人体系。为传承技能、弘扬工匠精神，学院计划在荷塘校区（一期）建设“工匠传承”历史机械设备展示项目。该项目旨在将学院北街校区的27台历史机械设备（其中19台为师生自主研制）进行集中搬迁、修缮与展示，打造一个集历史传承、教学观摩和工匠文化宣传于一体的研学基地。

二、项目建设内容

本项目主要包含以下三项核心工程：

1.设备搬迁：将27台历史机械设备从北街校区整体搬迁至荷塘校区展示场地。

2.设备翻新：对全部27台设备进行除锈、打磨、重新喷涂防锈底漆及聚氨酯面漆等翻新工作，恢复其外观。

3.展示场地基础建设：为设备展示进行场地建设，包括土方开挖清运、混凝土基础、钢筋工程、环氧聚氨酯地坪漆涂刷、原有树木移植，以及制作安装设备标识牌和项目宣传栏等。

三、项目预算

项目总预算为人民币185,008.60元（大写：壹拾捌万伍仟零捌元陆角整）。

该预算由珠海市汇颂企业管理咨询有限公司编制，具体构成如下：

分部分项工程费：154,537.35元（含设备搬迁16,730.03元、设备翻新41,186.12元、展示场地基础建设96,621.20元）

措施项目费：11,587.96元

其他项目费：3,607.35元

增值税：15,275.94元

四、项目意义

此项目不仅是对学院历史积淀和教学成果的实物展示，更是“工匠精神”的生动载体。通过展示这些由师生亲手参与设计制造的设备，能够激励在校学子，让技能报国的情怀和精益求精的工匠精神得以薪火相传。

附件：

02 预算编制报告书

03 实训楼旁15台设备摆放图

04 综合楼前12台设备摆放图

05 历史价值机床设备标识牌

06 基地概况宣传栏